Héricourt (Haute-Saône) – École de musique
contentieux
N/ref.	:	JPO/SI/1602033
Mots clés : Héricourt – école de musique – retard de chantier – ordre de démolir – Haute-Saône.

Au cours du suivi de chantier de cette école de musique, MD se rend compte qu’un ouvrage (en l’occurrence la chape flottante) n’a pas été réalisée correctement. Il manque le polyane.
Il en fait remarque à l’architecte en lui indiquant que cette erreur n’est pas « rattrapable » et qu’il faut faire démolir l’ouvrage mal réalisé.
L’architecte inscrit le constat de MD mais ne fait pas démolir l’ouvrage pour diverses raisons, pas obligatoirement toutes exprimées, comme le retard que cela aurait sur le chantier.
Après la réception qui est prononcée sans réserves, les usagers se plaignent auprès du MOA du mauvais isolement entre salles.
Une expertise démarre et MD propose à l’expert un sondage destructif pour montrer la malfaçon. Les ouvrages sont démolis et reconstruits correctement. Les plaintes cessent.
Pour Échologos, l’expert ne retient aucune faute et partage les responsabilités entre l’architecte ( %) et l’entreprise ( %). En attendant, le règlement du sinistre, le MOA montre sa mauvaise volonté en bloquant le règlement du solde des honoraires d’Échologos.

Le 16 février 2016
Jean-Pierre ODION
Acousticien, ingénieur A&M