# DÉTAILS DES PRESTATIONS COMPRISES DANS LA MISSION DE MAITRISE D’œuvre ACOUSTIQUE pour la
Demi-pension du Collège Jules Ferry à Épinal
## Descriptif des missions acoustiques par phase
### Avant Projet Sommaire
– Recherches et études sur la base du programme et de la réglementation (Arrêté du 25 avril 2003), afin de fixer les contraintes au niveau :
– des durées de réverbération ;
– des bruits des équipements ;
– de l’isolation entre les différents volumes ;
– de l’isolation de façade.
– Remise d’un mémoire au format PDF uniquement, comportant pour chaque local la valeur chiffrée des critères acoustiques ci-dessus et une étude comparative des différentes solutions concernant :
– la durée de réverbération ;
– l’isolation aux bruits aériens et aux bruits de chocs ;
– les niveaux de bruit d’équipement dans le bureau, le foyer, etc. ;
– les niveaux de bruit dans la cuisine, le restaurant.
– Réunion (1) de coordination avec la maîtrise d’œuvre.
### Avant Projet Définitif
– Recherches et études sur la base du programme, afin de fixer les contraintes au niveau :
– de l’intelligibilité et de la durée de réverbération de la salle de restaurant ;
– de la durée de réverbération des autres locaux (salle des commensaux, bureau, etc.) ;
– du bruit des installations techniques dans les locaux ;
– de l’isolation entre les différents volumes ;
– de l’isolation de façade.
– Récapitulatif du mémoire au format PDF uniquement, comportant pour chaque local la valeur chiffrée des critères acoustiques ci-dessus et une étude comparative des différentes solutions concernant :
– la durée de réverbération ;
– l’isolation aux bruits aériens :
– des façades de tous les autres locaux importants.
– des différents locaux les uns par rapport aux autres ;
– les niveaux de bruit d’équipement dans le bureau, le foyer, etc. ;
– les niveaux de bruit dans la cuisine, le restaurant.
– Choix du type de protection par rapport :
– aux bruits extérieurs ;
– aux bruits intérieurs entre salles ;
– Remise au maître d’ouvrage des notes de calcul d’EXEcution (voir ci-après) ;
– Vérification des schémas de principe des autres BET concernant :
– le chauffage / ventilation ;
– la cuisine ;
– les groupes électrogène et onduleurs (?) ;
– les locaux techniques ;
– les blocs sanitaires.
– Réunions (2) de coordination avec la maîtrise d’œuvre.
### EXE
Schémas de principe des solutions mises en œuvre dans l’avant-projet et schémas de détail de tous les points singuliers des ouvrages. Ces schémas seront fournis à l’architecte qui les adaptera pour les joindre au DCE pour une meilleure appréhension des marchés par les entreprises.
– Calculs fins :
– des isolements ;
– par rapport à l’extérieur,
– entre locaux,
– aux bruits d’impacts.
– des bruits d’équipement ;
– vérification des solutions techniques particulières définies dans les documents d’exécution (plans d’exécution), et comprenant :
– analyse des plans fluides ;
– recueil des diverses données techniques sur les matériels ;
– calculs du niveau de bruit comprenant :
– vérification des caractéristiques des silencieux, des supports antivibratiles et autres éléments qui concourent à l’obtention des objectifs ;
– simulation informatique du niveau de bruit chauffage/ventilation et rendu au maître d’œuvre et au BET Fluides ;
– de l’acoustique interne (durées de réverbération, etc.) en vue d’une bonne écoute et d’une bonne intelligibilité :
– choix de la nature et de la qualité des matériaux absorbants et réfléchissants ;
– emplacement des zones absorbantes et réfléchissantes ;
– calculs définitifs par simulation informatique des salles et rendu au maître d’œuvre des courbes de simulation de durée de réverbération, etc. ;
– Vérification des plans d’exécution des autres bureaux d’études.
– Vérification des plans de chantier des entreprises.
– Fourniture, pour chaque lot, d’une liste de documents devant faire l’objet d’une approbation du BET acoustique.
– Délivrance de visas sur tous les documents reçus faisant partie de la liste fournie.
### PRO – DCE
– Rédaction au format PDF uniquement, du CCTP acoustique performanciel tous Corps d’État comprenant les paragraphes suivants :
– Documents de références – lois – règlements recommandations ;
– Caractéristiques des ouvrages ;
– durées de réverbération ;
– isolements par rapport à l’extérieur ;
– isolement entre locaux ;
– bruits des équipements (aériens et solidiens) :
– à l’intérieur ;
– à l’extérieur ;
– bruits d’impacts.
– Solutions – Prescriptions par lots (exemple de décomposition) :
– Lot Gros œuvre
– Lot Plâtrerie
– Lot Charpente
– Lot Menuiseries extérieures, murs rideaux, couverture bardage
– Lot Ossatures métalliques
– Lot Menuiseries intérieures
– Lot Faux plafonds
– Lot Revêtements de sols souples
– Lot Chauffage – Climatisation – Ventilation
– Lot Plomberie – Sanitaire – Protection incendie
– Conditions d’acceptation des variantes de chantier ;
– Conditions de vérification des caractéristiques acoustiques des ouvrages :
– Période de préparation ;
– En cours de chantier : mesurages ;
– En fin de chantier : essais de réception.
– Généralités ;
– Chantier.
– Participation à la rédaction des descriptifs des lots concernés par l’acoustique (plaquiste, revêtements, …) sous forme de descriptifs plus ou moins élaborés des ouvrages en fonction de leur incidence ;
– Fourniture à l’économiste d’une description des produits concernés ;
– Vérification des descriptifs de tous les lots concernés par l’acoustique ;
– Réunions (2) de coordination avec la maîtrise d’œuvre.
### DET
#### Période de préparation
– Participation à l’élaboration du plan de chantier (emplacement des machines bruyantes, etc.) pour le respect des règlements départementaux ou communaux ;
– Réunions techniques de mises au point en début de chantier avec l’architecte, les BET et les entreprises des lots techniques (plans de réservations, etc.).
#### Chantier
– Études des plans de chantier, des échantillons et des P.V. fournis par les entreprises et mises au point des solutions de détail et rendu de ceux-ci aux entreprises concernées ;
– Participation aux réunions de chantier sur les lots importants (plaquiste, etc.) et à la demande du maître d’œuvre (2) ;
– Exercice d’une vigilance acoustique sur les ouvrages, notamment en prévenant sur les ouvrages déjà réalisés les risques de dégradation par d’autres entreprises.
## Proposition d’honoraires
Cette proposition a été établie à partir de l’examen des documents fournis à ce jour.
Toute modification du programme remettrai en cause cette proposition.
Cette proposition tient évidemment compte des objectifs HQE acoustique (page 22 du programme), mais nous ne prenons pas en charge tous les documents, tableaux, etc. spécifiques aux demandes HQE. Ces documents devront être réalisés par le BET HQE à partir des éléments décrits ci-dessus que nous lui fournirons.

APS	1 200,00 € HT
APD	1 700,00 € HT
PRO	2 800,00 € HT
EXE	2 200,00 € HT
DET	1 900,00 € HT
### Conditions d’exécutions du marché :
Les plans nous seront fournis sous forme papier et au format DWG. Des pièces écrites provenant d’autres bureaux d’études pourront être demandées. Ces documents pourront nous être fournis sous forme papier ou informatique au format PDF texte (à l’exclusion de formats PDF image).
Les documents remis au client seront fournis au format PDF texte.
Toutes les missions non définies précisément dans cette proposition feront l’objet de devis ultérieurs.
### Conditions générales :
Une phase ne peut être réalisée si les phases précédentes ne l’ont pas été.
Le règlement des honoraires sera effectué soit par chèques, soit par virement bancaire à l’exclusion de toute autre forme.
Le montant de chacune des phases est révisable aux conditions du marché.
Les montants des différentes phases sont forfaitaires, que les réunions aient été effectuées ou non.
Fait à Livry-Louvercy, le 31 juillet 2013