MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT

DGA DES SERVICES TECHNIQUES, DE L’AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Direction des constructions et de l’entretien patrimonial

6 Place de la Révolution Française

90020 Belfort cedex

Reconstruction du gymnase au collège Goscinny à Valdoie

Date et heure limites de réception des offres

29 mai 2018 	à	12 Heures

Règlement de la Consultation

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

SOMMAIRE

Article premier : Objet et étendue de la consultation	3

1.1 - Objet de la consultation	3

1.2 - Etendue de la consultation	3

1.3 - Décomposition de la consultation	3

1.4 - Conditions de participation des concurrents	3

1.5 - Nomenclature communautaire	4

Article 2 : Conditions de la consultation	4

2.1 - Durée - Délais d’exécution	4

2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives	4

2.3 - Délai de validité des offres	4

2.4 - Mode de règlement et modalités de financement	4

2.5 - Conditions particulières d’exécution	4

Article 3 : Les intervenants	5

3.1 - Maîtrise d’oeuvre	5

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier	5

3.3 - Contrôle technique	5

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs	5

Article 4 : Contenu du dossier de consultation	5

Article 5 : Présentation des candidatures et des offres	6

5.1 - Documents à produire	6

5.2 -Variantes	7

5.3 - Usage de matériaux de type nouveau	7

Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres	7

Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis	8

7.1 – Transmission sous support papier	8

7.2 – Transmission électronique	9

Article 8 : Renseignements complémentaires	10

8.1 - Demande de renseignements	10

8.2 - Documents complémentaires	10

8.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place	10

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

# Article premier : Objet et étendue de la consultation

## 1.1 - Objet de la consultation

La présente consultation concerne : Reconstruction du gymnase au collège Goscinny à Valdoie

Les travaux portent sur la reconstruction d’un gymnase d’une surface d’environ 1100 m²  dans l’enceinte du collège comprenant une aire de jeux multisports de 40*21.5 ml, des vestiaires et dépôts de matériels. Une fois la construction du nouveau bâtiment terminée, le gymnase actuel qui est un préfabriqué métallique de Bender  de  1967 sera déconstruit, l’emplacement reconditionné en terrain engazonné.

La construction du nouveau gymnase s’inscrit dans un dispositif  de labellisation Eiffioenergie certifié par Certivéa. (E+C-)

Lieu(x) d’exécution : - 90300 Valdoie 14 rue du Maire Henriot

## 1.2 - Etendue de la consultation

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

## 1.3 - Décomposition de la consultation

Les travaux sont répartis en 15 lots désignés ci-dessous :

| Lot | Désignation |
| --- | --- |
| 01 | VRD – AMENAGEMENTS EXTERIEURS |
| 02 | GROS ŒUVRE |
| 03 | CHARPENTE METALLIQUE |
| 04 | COUVERTURE – ETANCHEITE - BARDAGE |
| 05 | MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE |
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES BOIS |
| 07 | CLOISON – PLATRERIE – PEINTURE |
| 08 | FAUX PLAFONDS |
| 09 | SOLS SOUPLES - CARRELAGE – FAIENCE |
| 10 | SOLS SPORTIFS |
| 11 | EQUIPEMENTS SPORTIFS |
| 12 | PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION |
| 13 | ELECTRICITE |
| 14 | PHOTOVOLTAIQUES |
| 15 | DEMOLITION DU GYMNASE BENDER |

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

## 1.4 - Conditions de participation des concurrents

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;

- En qualité de membres de plusieurs groupements.

## 1.5 - Nomenclature communautaire

Sans objet.

# Article 2 : Conditions de la consultation

## 2.1 - Durée - Délais d’exécution

Les délais d’exécution des travaux sont fixés à l’acte d’engagement et ne peuvent en aucun cas être modifiés.

## 2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives

### 2.2.1 - Variantes

Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base).

Mais ils peuvent également présenter, conformément à l’article 58 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, une offre comportant des variantes.

Les variantes proposées devront être équivalentes techniquement à l’offre de base et présentées dans la perspective d’un meilleur rapport qualité/prix

### 2.2.2 - Prestations supplémentaires ou alternatives

Le lot n°14 photovoltaïques, se compose d’une alternative de raccordement pour revente de l’électricité à Enedis (EDF) .

## 2.3 - Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

## 2.4 - Mode de règlement et modalités de financement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

## 2.5 - Conditions particulières d’exécution

Cette consultation comporte des conditions d’exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le C.C.A.P.. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l’offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d’exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.

Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs de développement durable dans le cadre de  l’exécution des prestations.

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles 13 et 14 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

# Article 3 : Les intervenants

## 3.1 - Maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’œuvre est assurée par :

Mandataire :

Itinéraires Architecture

7 Faubourg de Montbéliard

90000 Belfort

Tél. : 03 81 22 66 91

ia@orange.fr

Le maître d’œuvre est : Michel Thouviot assisté par Coralie Faivre Cheffe de projet

La mission du maître d’œuvre est

une mission de base du domaine « bâtiment » au sens de la loi MOP ( AP, PRO, ACT, EXE, DCE DET, AOR, OPC.), complétée des éléments suivants :

- l’élément EXE , constitué d’un descriptif quantitatif détaillé par nature d’ouvrage et par lot, du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot. Les documents correspondants sont joints au DCE.

- l’élément OPC tel que défini à l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre.

## 3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :

Itinéraires Architecture

7 Faubourg de Montbéliard

90000 Belfort

## 3.3 - Contrôle technique

Les travaux du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978 dans les conditions du C.C.A.P.

## 3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent du niveau III de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

### 3.4.1 - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Les entreprises seront tenues de remettre au coordonnateur S.P.S., un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé simplifié.

# Article 4 : Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :

- Le règlement de la consultation (R.C.)

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés

- La décomposition du prix global forfaitaire

- Dossier de plans

- Le calendrier prévisionnel d’exécution

- Le plan général de coordination simplifié en matière de sécurité et de protection de la santé dans le cas où les travaux présentent des risques particuliers

Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur demande  écrite à :

Rovil

6 rue du Rhône 90000 Belfort

Tel : 03.84.90.12.40 – adresse électronique : rovil@rovil.com

Les frais d’impression étant à la charge du demandeur

Mais il est également disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : www.marchespublics-cg90.fr.

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 11 jours avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

# Article 5 : Présentation des candidatures et des offres

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction en français; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.

## 5.1 - Documents à produire

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui :

Pièces de la candidature :

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;

- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 Juillet 2015 et notamment qu’il est en règle au regard des articles L 5212.1 à L 5212.11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapées.

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :

- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;

- Preuve d’une assurance couvrant les risques professionnels

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :

- Déclaration des effectifs et de l’encadrement

- les certificats de qualification professionnelle et/ou références de chantiers similaires exécutés, datant de moins de 3 ans,

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 5 jours.

Pièces de l’offre :

Un projet de marché comprenant :

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat

- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), daté et signé

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés,

- La décomposition du prix global forfaitaire

- Un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour l’exécution des travaux le concernant. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l’entreprise

- Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre.

NOTA :

L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de l’avance prévue au cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser à l’acte d’engagement.

## 5.2 -Variantes

Les candidats présenteront un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier particulier pour chaque variante qu’ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences minimales indiquées au cahier des charges.

## 5.3 - Usage de matériaux de type nouveau

Sans objet.

# Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :

Garanties et capacités techniques et financières

Capacités professionnelles

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

| Critères | Pondération |
| --- | --- |
| 1-Prix des prestations | 55% |
| 2-Valeur technique | 35% |
| 3-Insertion | 10% |

Critère prix des prestations :

Note : Coefficient pondération x (montant offre plus basse / montant offre analysée).

Critère valeur technique :

La valeur technique sera appréciée au regard du  mémoire technique permettant d’évaluer les moyens humains et matériels qui seront consacrés par l’entreprise à l’exécution du marché ainsi que la méthodologie d’intervention envisagée et de la pertinence de variante qui pourra être proposée par l’entreprise dans la perspective de la réduction des prix.

Critère mesures d’insertion :

Engagé dans une démarche d’achats responsables, le Département du Territoire de Belfort est particulièrement attentif à tout effort entrepris par les soumissionnaires à ses marchés en termes de développement durable, dans leur politique d’entreprise comme dans leurs propositions.

Le classement des offres se fera après addition des notes relatives au prix et à la valeur technique.

Il s’effectue de la note la plus élevée, classée première, à la note la plus faible, classée dernière.

En cas d’égalité, l’offre présentant le prix le plus bas aura le meilleur rang de classement.

Le marché sera attribué au candidat ayant obtenu le meilleur rang de classement.

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

Le département se réserve la possibilité de négocier avec les trois premiers candidats pour chaque lot.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre incomplète, méconnaissant la législation en vigueur ou excédant les crédits budgétaires alloués au contrat pourra être régularisée à l’issue de la négociation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse.

Le pouvoir adjudicateur pourra toutefois attribuer le contrat sur la base des offres initiales, sans négociation.

Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations de l’article 51 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 8 jours.

Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans le même délai.

# Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis

## 7.1 – Transmission sous support papier

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :

Offre pour :

Reconstruction du gymnase au collège Goscinny à Valdoie

Lot nº..........

NE PAS OUVRIR

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante :

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT

Direction des constructions et de l’entretien patrimonial

6 Place de la Révolution Française

90020 Belfort cedex

ou

déposé au 6 Place de la Révolution Française

90000 Belfort - Service courrier

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu.

## 7.2 – Transmission électronique

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.marchespublics.territoiredebelfort.fr. Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur.

Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n’est pas autorisée.

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et l’autre, les pièces de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.

Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée.

Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat.

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d’un autre Etat-membre de l’Union européenne.

Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.

Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite du marché papier.

# Article 8 : Renseignements complémentaires

## 8.1 - Demande de renseignements

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à :

| Renseignement(s) administratif(s) : DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT Direction des constructions et de l’entretien patrimonial 39 faubourg de Montbéliard 90000 Belfort Stéphane Montan 03 84 90 93 16 stephane.montan@territoiredebelfort.fr | Renseignement(s) technique(s) : ITINERAIRES ARCHITECTURE 7 Faubourg de Montbéliard 90000 Belfort Coralie Faivre 03 84 22 66 91 ia@orange.fr |
| --- | --- |

Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : www.marchespublics-cg90.fr

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

## 8.2 - Documents complémentaires

Sans objet.

## 8.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place

La visite du site avant remise de l’offre est  conseillée. L’adresse est la suivante : Collège Valdoie 7 rue Vipalogo , joignable pour une prise de rendez vous au 03 84 26 88 11 ou le 03 84 90 93 16